ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н. Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

ФТД.02 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-ПРОЕКТАМИ

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике

(год начала подготовки – 2022)

Санкт-Петербург

2022

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

| Индекс компетенции | Содержание компетенции (или ее части) | Индикаторы компетенций (код и содержание) |
| --- | --- | --- |
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | ИУК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач. ИУК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной̆ деятельности. ИУК-1.3. Владеет навыками научного поиска и практической̆ работы с информационными источниками; методами принятия решений. |
| УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной̆ цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | - ИУК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия управленческого решения. - ИУК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ. - ИУК-2.3.Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах. |
| УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | - ИУК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия - ИУК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; определять цели и работать в направлении личностного, образовательного и профессионального роста. - ИУК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и управления временем. |
| ПК-1 | Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. | ИПК-1.1. Знает методы и способы анализа требований заказчика и сбора информации; требования действующих стандартов к оформлению технического задания на разработку информационной системы; способы и методы описания прикладных процессов и информационного обеспечения ИПК-1.2. Умеет проводить предпроектное обследование предметной области; формализовывать и составлять требования пользователей заказчика; использовать средства для описания прикладных процессов и информационного обеспечения ИПК-1.3. Владеет навыками формулировки требований к разрабатываемой информационной системе и её компонентам; описания прикладных процессов и информационного обеспечения |
| ПК-5 | Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область. | ИПК-5.1. Знает методики описания и моделирования бизнес-процессов; средства моделирования бизнес-процессов; современные подходы и стандарты автоматизации организации ИПК-5.2. Умеет применять инструменты и методы моделирования бизнес-процессов ИПК-5.3. Владеет навыками построения моделей бизнес-процессов и предметных областей |

2. Место дисциплины в структуре ОП

Цели дисциплины:

- формирование знаний, умений и практических навыков решения проблем, возникающих при управлении ИТ-проектами.

- выработка умений и практических навыков эффективного управления ИТ-проектами, в том числе с использованием автоматизированных систем (АСУП), обеспечивающих достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.

Задачи дисцилпины:

- изучение базовых понятий управления ИТ-проектами, отличительных особенностей и факторов успеха ИТ-проектов;

- знакомство с характеристиками жизненного цикла ИТ-проекта;

- изучение стандартов и инструментов упраления ИТ-проектами;

- получение навыков управления содержанием, сроками, рисками и человеческими ресурсами ИТ-проекта.

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам.

Содержание дисциплины включает в себя знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин на более ранних курсах. Полученные знания будут в дальнейшем использованы для освоения таких дисциплин как «Информационное обеспечение управления», «Проектный практикум».

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов.

Очная форма обучения

| Вид учебной работы | Трудоемкость в акад.час |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Практическая подготовка |
| Контактная работа (аудиторные занятия (всего): | 16 |  |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | - | - |
| Лабораторные занятия/Практические занятия (в т.ч. зачет*) | 16/0 | - |
| Самостоятельная работа (всего) | 20 |  |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) | - |  |
| контактная работа | - |  |
| самостоятельная работа по подготовке к экзамену | - |  |
| Общая трудоемкость дисциплины (в час./ з.е.) | 36/1 |  |

* Зачет проводится на последнем занятии

Заочная форма обучения

| Вид учебной работы | Трудоемкость в акад.час |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Практическая подготовка |
| Контактная работа (аудиторные занятия) (всего): | 6 |  |
| в том числе: |  |  |
| Лекции | - | - |
| Лабораторные работы/ Практические занятия | -/6 | -/- |
| Самостоятельная работа (всего) | 26 | - |
| Вид промежуточной аттестации (зачет): | 4 | - |
| контактная работа | 0,25 | - |
| самостоятельная работа по подготовке к зачету | 3,75 | - |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен): | - |  |
| контактная работа | - |  |
| самостоятельная работа по подготовке к экзамену | - |  |
| Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.) | 36/1 |  |

4. Содержание дисциплины

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

4.1. Содержание разделов и тем

| № | Наименование блока (раздела) дисциплины |
| --- | --- |
| 1 | Отличительные особенности и факторы успеха ИТ-проектов |
| 2 | Выбор жизненного цикла ИТ-проекта. Использование гибких подходов в управлении ИТ-проектами. |
| 3 | Стандарты управления проектами |
| 4 | Инструменты управления ИТ-проектами |
| 5 | Управление содержанием и сроками ИТ-проектов |
| 6 | Управление человеческими ресурсами ИТ-проекта. |
| 7 | Управление рисками ИТ-проекта |
| 8 | Оценка эффективности ИТ-проекта |

4.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3. Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств

| № п/п | Наименование блока (раздела) дисциплины | Форма обучения | Метод активного обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Отличительные особенности и факторы успеха ИТ-проектов | Лабораторная работа | решение ситуационных задач, работа в группах |
| 2. | Раздел 2. Выбор жизненного цикла ИТ-проекта. Использование гибких подходов в управлении ИТ-проектами. | Лабораторная работа | решение ситуационных задач, работа в группах |
| 3. | Раздел 3. Стандарты управления проектами | Лабораторная работа | решение ситуационных задач, работа в группах |
| 4. | Раздел 4. Инструменты управления ИТ-проектами | Лабораторная работа | решение ситуационных задач, работа в группах |
| 5. | Раздел 5. Управление содержанием и сроками ИТ-проектов | Лабораторная работа | решение ситуационных задач, работа в группах |
| 6. | Раздел 6. Управление человеческими ресурсами ИТ-проекта. | Лабораторная работа | решение ситуационных задач, работа в группах |
| 7. | Раздел 7. Управление рисками ИТ-проекта | Лабораторная работа | решение ситуационных задач, работа в группах |
| 8. | Раздел 8. Оценка эффективности ИТ-проектов | Лабораторная работа | решение ситуационных задач, работа в группах |

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

5.1. Темы конспектов:

- Отличительные особенности и факторы успеха ИТ-проектов

- Выбор жизненного цикла ИТ-проекта. Использование гибких подходов в управлении ИТ-проектами.

- Стандарты управления проектами

- Инструменты управления ИТ-проектами

- Управление содержанием и сроками ИТ-проектов

- Управление человеческими ресурсами ИТ-проекта.

- Управление рисками ИТ-проекта

- Оценка эффективности ИТ-проектов

5.2. Вопросы для подготовки к практическим занятиям:

- Системный подход в управлении проектами.

- Система управления проектами в компании.

- Процессы и функциональные области управления проектами.

- Определение и предметная область проекта.

- Базовые принципы управления проектами.

- Отличительные особенности и факторы успеха ИТ-проектов.

- Выбор жизненного цикла ИТ-проекта. Использование гибких подходов в управлении ИТ-проектами.

- Стандарты управления проектами.

- Инструменты управления ИТ-проектами.

- Управление содержанием и сроками ИТ-проектов.

- Управление ресурсами ИТ-проекта.

- Управление рисками ИТ-проекта.

- Оценка эффективности ИТ-проектов.

- Контроль хода выполнения ИТ-проекта и управление изменениями.

- Управление портфелем ИТ-проектов.

- Особенности управления организациями, выполняющими контрактные ИТ-проекты.

5.3. Вопросы для устного опроса:

- В ходе ИТ-проекта по внедрению информационной системы возникла проблема: потенциальные пользователи постоянно выдвигают новые функциональные требования и пытаются изменить ранее сформулированные. Какие действия вы предпримите.

- Для небольшого проекта создания аптечного интернет-магазина проведена оценка применимости подходов Agile по модели, приведенной в Agile Practice Guide. В результате получено оценок: 5 баллов – 1 оценка; 3 балла – 3 оценки; 2 балла – 3 оценки; 1 балл – 2 оценки. Какой жизненный цикл следует выбрать для реализации данного проекта?

- Как выглядит пирамида уровней стандартизации управления проектами.

- Перечислите уровни проектной зрелости управления ИТ-проектами.

- В каком документе/каких документах должны быть описаны этапы, участники и правила выполнения процессов управления ИТ-проектом.

- Перечислите все роли участников проекта по модели Р.М. Белбина.

- Что должен содержать регламент бизнес-процессов управления ИТ-проектом.

- Дайте определение понятию «карта пользовательских историй».

- Вы- руководитель проекта. В команде проекта есть сотрудник, который обладает следующими достоинствами и недостатками. Достоинства: Высокая точность и внимательность к деталям, выполнение работы всегда точно в срок. Недостатки: Тревожность, трудности с делегированием ответственности другим членам команды. В какой роли (по модели Р.М. Белбина) его лучше всего использовать?

- Вы- руководитель проекта. В команде проекта есть сотрудник, соответствующий роли «Генератор идей» по модели Р.М. Белбина. Какие его недостатки вам нужно учитывать и нивелировать?

- Вы в качестве консультанта оцениваете уровень проектной зрелости в компании. Вы охарактеризовали проектное управление следующим образом: «Проекты ведутся примерно одинаково, но никто это не контролирует и не проверяет. Есть разрозненная документация по управлению проектами, но нет единого утвержденного стандарта». Определите уровень проектной зрелости управления проектами в компании.

5.4. Тематика рефератов:

- Адаптивный проектный менеджмент (APF).

- Методология «Agile».

- Методология «Управление выгодами».

- Метод критической цепи (CCPM).

- Метод критического пути (CPM).

- Методология моделирования событий (ECM).

- Экстремальное программирование (XP).

- Методология «Канбан».

- Бережливое производство (Lean).

- Методология «PRINCE2».

- Методология «PRiSM».

- Процессно-ориентированное управление проектами.

- Методология «Scrum».

- Методология «Шесть сигм».

- Методология «Lean Six Sigma».

- «Каскадная» методология.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 6.1. Текущий контроль

| №п/п | № и наименование блока (раздела) дисциплины | Форма текущего контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разделы 1-8 | Тест |
| 2 | Разделы 1-8 | Устный опрос |

6.2. Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости

Темы конспектов.

Представлены в разделе 5.1.

Вопросы к устному опросу.

Представлены в разделе 5.3.

Темы рефератов.

Представлены в разделе 5.4.

Примеры тестовых заданий.

- Какое из приведенных ниже утверждений является верным?

  - Операционная и проектная деятельность не связаны между собой и не влияют друг на друга.

  - Целью проекта может быть изменение в операционной деятельности организации.

  - Операционная деятельность осуществляется для достижения стратегических целей организации, а проекты выполняются для достижения целей проектов.

  - Проектная деятельность может препятствовать операционной, т.к. конкурирует с нею за ресурсы предприятия.

- Какие из приведенных ниже утверждений можно отнести к предиктивному жизненному циклу ИТ-проектов? Выберите, пожалуйста, все подходящие варианты из перечисленных.

  - Переход от одной фазы к другой происходит только после успешного завершения предыдущей.

  - Чаще всего используется при разработке ПО с участием небольшой группы исполните-лей.

  - Недостатком данного ЖЦ является риск реализация ненужных, неадекватных требований из-за отсутствия процессов их анализа и отбора.

- Что из перечисленного НЕ характеризует каждую фазу жизненного цикла проекта?

  - Длительность.

  - Входы и выходы.

  - Операции.

  - Эффективность выполнения.

- Как правильно выглядит пирамида уровней стандартизации управления проектами? Уровень: А. Верхний уровень Б. Средний уровень В. Нижний уровень Стандарты: 1.Корпоративные стандарты 2.Международные стандарты 3.Национальные стандарты

  - А1,Б2,В3.

  - А3,Б1,В2.

  - А2,Б3,В1.

  - А1,Б3,В2.

- Выберите правильное утверждение.

  - ГОСТы серии 34 являются стандартами управления проектами.

  - ГОСТы серии 34 являются стандартами управления программами.

  - ГОСТы серии 34 являются стандартами на автоматизированные системы.

  - ГОСТы серии 34 являются стандартами управления портфелями проектов.

- Выберите правильное утверждение.

  - Scrum Guide является национальным стандартом управления проектами Великобритании.

  - Scrum Guide является национальным стандартом управления проектами США.

  - Scrum Guide является международным стандартом управления проектами.

  - Scrum Guide является одной из глав Agile Manifesto.

  - Scrum Guide является фреймворком, предназначенным для разработки, поставки и поддержки сложных продуктов.

- Вы занимаетесь разработкой корпоративного стандарта управления проектами в компании, внедрившей автоматизированную систему управления проектами. В каком документе/каких документах должны быть описаны этапы, участники и правила выполнения процессов управления проектами?

  - В Инструкциях пользователей.

  - В Политике в области управления проектами.

  - В Регламентах бизнес-процессов управления проектами.

  - В шаблонах документов, используемых в процессах управления проектами.

- Ролевая модель проекта является инструментом…

  - мотивации.

  - планирования.

  - организации и координации.

  - контроля и приемки.

- Соотнесите конкурентную стратегию и соответствующий ей набор инструментов управления проектами. Конкурентная стратегия: А. Скорейший вывод продукта на рынок Б. Ценовое лидерство В. Стратегия наилучшей стоимости Инструменты управления проектами 1. Инструменты планирования и контроля стоимости 2. В первую очередь используются инструменты управления расписанием (сроками) 3. Инструменты управления качеством

  - А2,Б1,В3

  - А1,Б2,В3

  - А3,Б1,В2

- Вы хотите включить в Устав проекта следующую формулировку: «Все внутренние документы Заказчика, предоставляемые Исполнителю для выполнения работ проекта, являются действующими, актуальными по содержанию, подготовлены и утверждены надлежащим образом». В какой раздел Устава вы включите эту формулировку?

  - Методологический объем проекта.

  - Организационный объем проекта.

  - Управление коммуникациями.

  - Основные допущения, соглашения и ограничения.

- Какое из приведенных утверждений является верным в отношении иерархической структуры работ (ИСР)?

  - ИСР представляет собой иерархический граф. Элементы нижестоящего уровня образуют элемент вышестоящего уровня с использованием только логического «И».

  - ИСР представляет собой иерархический граф. Элементы нижестоящего уровня образуют элемент вышестоящего уровня с использованием только логического «ИЛИ».

  - ИСР представляет собой иерархический граф. Элементы нижестоящего уровня образуют элемент вышестоящего уровня с использованием логического «И» и «ИЛИ».

- Какое из приведенных утверждений относительно планирования содержания в проектах, реализуемых с использованием гибких подходов, вы считаете верным?

  - Нет принципиальных особенностей и отличий в разработке иерархической структуры работ в проектах с предиктивным жизненным циклом и содержания в проектах, реализуемых с использованием гибких подходов.

  - В проектах, реализуемых с использованием гибких подходов, сбор требований, определение содержания и создание иерархической структуры работ осуществляются для каждой итерации.

  - Руководитель проекта по своему усмотрению решает, следует ли использовать инструменты управления содержанием независимо от жизненного цикла проекта.

  - В проектах, реализуемых с использованием гибких подходов, вместо иерархической структуры работ используются «пользовательские истории».

- Соберите из приведенных ниже формулировок качественную пользовательскую историю. Выберите правильный ответ.

- Предлагаю реализовать в первую очередь самые приоритетные требования.

- Из-за ошибок в работе системы не успели вовремя подготовить и сдать налоговую декларацию.

- Все сотрудники нашего отдела.

- Я, как менеджер по продажам.

- Я, как пользователь системы.

- Хочу иметь возможность формировать отчет, показывающий просроченную дебиторскую задолженность покупателей с выделением сумм критической задолженности.

- Чтобы получить максимальную бизнес-ценность.

- Чтобы не допустить отгрузки товаров контрагентам с просроченной дебиторской задолженностью.

- В результате чего на компанию будет наложен штраф.

  - 5,7,9

  - 1,6,7

  - 7,8,9

  - 4,6,8

- Какое утверждение, по вашему мнению, является правильным?

  - В Agile-проектах выступать в качестве служащего лидера должен только Scrum-мастер.

  - В Agile-проектах выступать в качестве служащего лидера должен Scrum-мастер или Владелец продукта.

  - В Agile-проектах выступать в качестве служащего лидера может любой член команды проекта.

  - В Agile-проектах выступать в качестве служащего лидера должен только Руководитель проекта.

- По результатам проведенной идентификации рисков идентифицированные риски вносятся в:

  - матрицу вероятность-влияние.

  - реестр рисков.

  - контрольные списки.

  - отчет владельцев рисков.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

| №№ п/п | Наименование | Авторы | Место издания | Год издания | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | печатные издания | В ЭБС, адрес в сети Интернет |
| 1. | Управление проектами: учебное пособие | Преображенская Т.В., Муртазина М.Ш., Алетдинова А.А. | Новосибирск: НГТУ | 2018 |  | http://biblioclub.ru/ |
| 2. | Эффективность информационных технологий: учебное пособие | Мещехина Е.Д. | Йошкар-Ола: ПГТУ | 2017 |  | http://biblioclub.ru/ |
| 3. | Организация и технология документационного обеспечения управления: электронное учебное пособие: учебное пособие | Мишенин С.Е. | Кемерово: КГУ | 2017 |  | http://biblioclub.ru/ |
| 4. | Документационное обеспечение управления: учебно-практическое пособие в схемах, таблицах, образцах: учебное пособие | Варасланова В.А. | М., Берлин: Директ-Медиа | 2020 |  | http://biblioclub.ru/ |

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: http://нэб.рф/

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

- Windows 10 x64

- MicrosoftOffice 2016

- LibreOffice

- Firefox

- GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).